| Function: Customer Success | Business Unit: Customer Success |
| --- | --- |
| Document Type: Report Meeting | Document Date: 03/11/2025 |
| Document use: Internal |  |
| Object: Incontro di Allineamento Periodico | Date: 30/10/2025 |
| Customer Attendees: - Diana Gabellini (IT Manager) | Site: Teams Meeting |
| EOS Attendees: - Gianni Infanti (Sales Account): - Ernestino Paraboschi (CSS Director); |  |

Principali Punti Trattati

- Progetti ed Attività previste

Esperia Previsto il go-live al 1° gennaio 2026. Nel 1° trimestre 2026 si dovrà affrontare il tema PowerBI. Natfood Si prevede l’avvio dell’analisi per il passaggio a BC tra marzo/aprile 2026, ipotizzando un go-live, ancora da confermare, a gennaio 2027. CRM È in avvio il Solutions Assesment su Customer Insight. Integrazione con operatore logistico Sarà da prevedere l’integrazione di BC con un nuovo operatore di logistica esterna, Jungheirich, per gestione spedizioni e magazzini esterni. Al momento sembra che l’azienda voglia attivare il tutto dal 01/04/2026, ma Diana, considerando i tempi stretti, sta verificando internamente la reale situazione. Power Predictive Diana su questo punto è ancora in attesa di avere indicazioni da EOS su come procedere. Supporto Azure & Infrastructure EOS Su questo punto Diana ha dichiarato la propria insoddisfazione per come operato. A fronte della necessità di creazione di una VDI per l’istallazione di DocFinance, dopo aver fatta l’analisi con ns collega Luca Borio, in fase realizzativa, si è dovuto più volte procedere a rifare le attività, prima di riuscire ad avere un ambiente funzionante. Su questo Diana ha lamentato in particolare il totale scollegamento tra chi di EOS ha effettuato l’analisi preliminare della configurazione e chi poi ha lavorato operativamente, apparentemente all’oscuro della situazione di Gimoka, oltre ad indicare un continuo cambio di persone di riferimento che si sono alternate su questo stream. In conclusione, Diana ha evidenziato come sia per lei evidente la sostanziale differenza in termini di capacità di supporto tra il team Infrastrutture di EOS e quello di BC. ESG Le attività stanno procedendo ed è stata completata la fase di Analisi. EUDR Su questo punto Diana è intenzionata a procedere con l’implementazione per arrivare ad una prima release della soluzione anche se, da un punto di vista normativo, potrebbero esserci slittamenti nella data di entrata in vigore. MES In questo momento, il progetto MES, considerato i vari stream nei quali l’IT Gimoka è ingaggiato, non viene considerato prioritario e sarà da riaffrontare verso aprile/maggio del 2026. Poiché però Gimoka sta lavorando in questo momento in autonomia sul tema della raccolta dati di fabbrica dal campo, Diana ha condiviso l’utilità di fare una sessione di confronto con Simone Grassi, al fine di condividere il modus operandi ed evitare che quanto si sta implementando, risulti poi non scalabile rispetto al futuro progetto del MES.

Stato della relazione

La relazione tra GIMOKA ed EOS continua ad essere solida e, a parte alcune specifiche lamentele, Diana non ha evidenziato criticità rilevanti.