# Customer Success

### Meeting Report

| Document Date: 24/06/2026 | Document use: Internal |
| --- | --- |
| Object: Visita CSS c/o TRANSFER OIL | Date: 23/06/2026 |
| Customer Attendees: - Fabio Rametta (IT Manager); - Federico Saccani (ERP Manager). | Luogo: L’incontro si è tenuto presso la sede principale del cliente a Colorno (PR). |
| EOS Attendees: - Valerio Rossi (Sales Account); - Gianluigi Calisesi (Application Advisor CSS). |  |

Principali Punti Trattati

- Situazione Generale/Criticità (attività e progetti in corso).

Situazione Generale/Criticità (attività e progetti in corso) L’incontro, con questo specifico ordine del giorno, si è tenuto su richiesta del cliente in quanto le problematiche più volte contestate in relazione alle implementazioni in BC non sono ancora state risolte. Fin dal 2023 il cliente chiede invano il rispetto delle priorità e delle relative date di consegna attese. A causa del perdurare di questa situazione, si è sensibilmente ridotto il fatturato per servizi che EOS registra con TO, e ciò ha fatto decadere lo status di cliente top/CSS accounted. Il cliente, infatti, non può commissionare ad EOS un maggior volume di attività/progetti, pur avendone la necessità, dato che buona parte del piano non si conclude nei tempi richiesti e deve essere riportata all’anno successivo. In questo incontro si è nuovamente discusso dei deficit organizzativi di EOS alla base di questi deludenti risultati. Rametta ha convintamente dichiarato – in accordo a quanto espresso in passato dall’AD in un precedente incontro - che se venissero risolte queste problematiche ogni anno il budget IT potrebbe essere decisamente più ampio. Per attività urgenti TO si sta già appoggiando ad un altro partner (è stato citato il caso della integrazione in BC dei processi di un nuovo reparto di produzione). Le questioni su cui ci si è confrontati sono: - Incapacità da parte di EOS di allocare e pianificare risorse in funzione delle priorità indicate, quindi non rispetto dei tempi di consegna attesi; - Difficoltà e lentezze nella gestione delle implementazioni una volta iniziate, con massiccio utilizzo di email da parte di EOS, ritardi nelle risposte alle repliche di TO nonostante i solleciti, incomprensioni ed errori; - Da ciò consegue, oltre ai ritardi, una bassa qualità dei rilasci che in molti casi non passano i test cliente, nonché ritardi nella risoluzione delle anomalie segnalate. Valerio Rossi ha condiviso con il cliente il problema delle risorse. EOS non dispone di un numero sufficiente di consulenti senior, e su TO in particolare non c’è un team consolidato e duraturo. L’unica costante è il DEV Montecchio del CS di Padova. Questo è un serio problema per la chiusura delle implementazioni ad alta priorità, attualmente aperte (alcune riportate dal ’25) e quelle che dovrebbero essere aperte per il ’27. Rametta ha addebitato ad EOS di aver ripetutamente promesso, negli incontri precedenti, un cambio di rotta, ma senza poi dar seguito a queste dichiarazioni di intenti. Denuncia anche scarso scrupolo nella presa in carico delle attività della lista condivisa, citando il caso di richieste ignorate e quindi non pianificate. Lista Sharepoint attività Riprendendo la lista Sharepoint condivisa, si è proceduto a una valutazione dei numerosi ritardi. La “data di chiusura pianificata”, gestita da EOS, non sempre viene rispettata, e comunque troppo spesso va oltre la “data massima di chiusura” richiesta dal cliente. Ogni punto è caratterizzato da una priorità (alta/media/bassa). La priorità alta rappresenta una implementazione importante, sponsorizzata e monitorata dalla Direzione, spesso propedeutica ad altre implementazioni. Il rispetto delle tempistiche per le alte priorità è di fondamentale importanza. I ritardi infatti comportano un danno consistente all’azienda in termini di mancato supporto ai processi (inefficienze) o carenze nella gestione dei dati. Evolutive BC In questo momento le evolutive sono principalmente seguite da Federico Ros del CS di Padova (TL Alessandro Agnoletto), che anche su questo cliente ha sostituito Fabrizio Cattani. È stato criticato il suo modo di lavorare, come sopra detto. Viene quindi richiesto un modo diverso e più smart di lavorare, sostituendo le email con l’organizzazione di call. Sul cliente è stato fatto intervenire anche il consulente Simone Tartarini (HD?) ma alcune analisi sono ancora ferme. MRP (fase 1) Marco Goretti, consulente senior, ha poca disponibilità e riesce a seguire solo l’MRP, benché a rilento. L’implementazione della fase 1 è infatti in forte ritardo (oltre un anno) Rametta evidenzia che, poiché il progetto contempla anche una fase 2 e una fase 3, ci vorranno anni per completarlo, una prospettiva ritenuta inaccettabile. Implementazione Varianti Marcello Giorgi, consulente senior, invece segue l’implementazione delle varianti, ma può dedicare poco tempo a TO, si è detto 2h per settimana, un tempo insufficiente per portare avanti l’attività e chiuderla in tempi ragionevoli. Modifiche ai report TO vorrebbe diventare autonoma nella modifica dei report, dato che le tempistiche con EOS sono lunghe e non sempre si ottiene la precisione richiesta. Come esempio è stato citato il caso di una modifica al logo aziendale in 10 report, per i quali sono state richieste 15 gg di lavoro, un tempo giudicato eccessivo, giustificato con la necessità di svolgere accurati test, ma poi molti dei loghi erano di dimensioni diverse. È stato anche citato il caso della modifica di una stampa etichette per la quale si è impiegato un tempo irragionevole. Viene richiesta una opportuna formazione quindi un periodo di transizione durante il quale TO farebbe attività pratica di sviluppo report a fini didattici e sotto il controllo di EOS, per acquisire la completa autonomia. C’è disponibilità ad acquistare le licenze necessarie. Aggiornamento a BC28 Su indicazione di Luca Bruschi della CU si è consigliato al cliente di spostare l’aggiornamento in avanti di alcune settimane per poter installare la versione 28.4, più stabile della 28.3. L’ambiente di test sarebbe disponibile dal 18/9 e il live si farebbe il 23/10. Rametta si è riservato di dare conferma in quanto i commerciali in quel periodo sarebbero impegnati per una fiera.

Conclusioni/Decisioni

Le difficoltà riscontrate da quando il cliente è seguito dal Customer Success non sono state risolte. L’insufficiente disponibilità di risorse che il Customer Service è in grado di allocare (non possiamo entrare nel merito della gestione delle priorità), l’incapacità di pianificare correttamente e rispettare la pianificazione, la qualità del lavoro non eccellente hanno ridotto il volume di business che TO effettua con EOS e lo stato di insoddisfazione mette a rischio la relazione. EOS non è più considerato un partner affidabile. Si è comunque deciso di rivedersi il 25/9 presso TO per verificare nuovamente la situazione, per poi effettuare un ulteriore incontro nel mese di novembre, periodo in cui TO effettua la redazione del budget, per definire le attività che TO intende affidare a EOS nel 2027. Bisogna pertanto effettuare un passaggio con il Customer Service (Miorini? Pasini?) per avere garanzie sull’allocazione delle risorse (che devono essere senior e possibilmente conoscere il cliente come Goretti e Giorgi) sia nell’ultima metà del ’26 che per tutto il ’27. Senza queste garanzie, dato che il cliente non è più CSS accounted, il Customer Success cesserà di seguirlo. Al momento il CS dovrà impegnare maggiormente i consulenti sui seguenti stream per accelerarne la chiusura: - MRP; - Varianti; - Evolutive BC ad alta priorità. Per quanto riguarda le azioni immediate bisogna: - Definire un metodo di pianificazione e controllo delle implementazioni affidabile, che abbia come output le date di consegna, che queste vengano rispettate, che la qualità sia più alta, che le anomalie, ridotte a un minimo accettabile, vengano risolte con la massima urgenza; - Definire un piano di formazione per lo sviluppo e la modifica dei report; - Definire diverse modalità di lavoro con Federico Ros; - La lista Sharepoint delle attività deve essere integrata con tutte le informazioni utili e al momento non gestite, in modo che il cliente sia sempre correttamente e completamente informato sull’andamento dei lavori.

Osservazioni finali sullo stato della relazione

Nonostante la situazione molto critica l’incontro si è svolto in un clima collaborativo.